Anexa 1

Instrucțiuni	 de completare	a Cererii de	finanțare

Cuprins

1. Solicitant ................................................................................................................................................... 3

2. Atribute proiect ........................................................................................................................................ 6

3. Responsabil de proiect ............................................................................................................................. 7

4. Persoana de contact ................................................................................................................................ 7

5. Capacitate solicitant ................................................................................................................................. 8

6. Localizare proiect...................................................................................................................................... 8

7. Obiective proiect ...................................................................................................................................... 8

8. Rezultate așteptate .................................................................................................................................. 9

9. Context ..................................................................................................................................................... 9

10. Justificare ................................................................................................................................................ 9

11. Grup țintă ............................................................................................................................................... 9

12. Sustenabilitate ...................................................................................................................................... 10

13. Relevanță .............................................................................................................................................. 10

14. Riscuri ................................................................................................................................................... 11

15. Principii orizontale ................................................................................................................................ 11

16. Metodologie dupa caz .......................................................................................................................... 13

17. Descrierea investiției ............................................................................................................................ 13

18. Descrierea tehnică a proiectului........................................................................................................... 14

19. Descrierea produsului........................................................................................................................... 14

20. Studii de fezabilitate / Memoriu justificativ ......................................................................................... 14

21. Indicatori prestabiliți ............................................................................................................................ 14

22. Plan de achiziții ..................................................................................................................................... 15

23. Resurse umane implicate ..................................................................................................................... 16

24. Resurse materiale implicate ................................................................................................................. 17

25. Activități previzionate........................................................................................................................... 18

26. Buget - Activități și cheltuieli - .............................................................................................................. 19

27. Date de implementare.......................................................................................................................... 20

Date generale

Acest document reprezintă un îndrumar pentru completarea în aplicația electronică MySMIS a unei cereri de finanțare pentru apelul de proiecte depuse în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a Asociatiei GLP ”Dunarea Dolj” prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.

Aici sunt descrise secțiunile cererii de finanțare, aplicabile acestui apel, ce trebuie completate în MySMIS sau dupa caz pe format de hartie. Sunt incluse instrucțiuni, recomandări și explicații pentru completarea corectă a datelor solicitate.

Pentru a putea întocmi și depune o cerere de finanțare, prin aplicația MySMIS, trebuie să vă creați mai întâi

un cont de utilizator conform instrucțiunilor descrise la următorul link –

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/mysmis/1.Creare.cont.pdf

De asemenea, este necesară identificarea, crearea unei entități juridice -

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/mysmis/4.Identificare.electronic%C4%83.pdf

După crearea unui cont de utilizator și identificarea unei entități juridice (i.e. solicitantul), puteți selecta, dintre apelurile deschise în cadrul diferitelor programe operaționale, apelul de proiecte aferent Asociatiei Grup Local Pescăresc ”Dunărea Dolj”.

După  crearea  proiectului se  pot  introduce date  în  funcțiile definite de  FLAG  la  apelul ales. Introducerea de date se poate face pe pași, unul după celalalt, sau utilizând aleatoriu funcțiile din stânga ecranului.

Înainte de a începe completarea cererii de finanțare, citiți cu atenție prevederile din ghidul specific

aferent acestui apel și asigurați-vă că ați înțeles toate condițiile de accesare a finanțării.

Citiţi cu atenţie instrucţiunile, recomandările şi explicaţiile incluse în acest document, înainte de completarea cererii de finanțare. Nerespectarea acestora poate conduce la respingerea cererii de finanțare pentru neconformitate administrativă sau depunctarea proiectului în etapa de evaluare tehnică și financiară.

După introducerea informațiilor în pasul respectiv este necesară salvarea acestora. După parcurgerea

și completarea cu informații a tuturor pașilor se va putea genera din sistem cererea de finanțare în structura solicitată și cu datele introduse.

ATENȚIE!

Pentru o evitare a pierderii de date, se recomandă salvarea informațiilor după fiecare completare a

câmpurilor prin apăsarea butonului ”Salvare”.

ATENȚIE!

Indicaţiile de completare a cererii de finanțare sunt orientative, fiecare FLAG va stabili pentru fiecare apel în ghidul solicitantului structura cererii de finanțare (pașii) și indicaţiile punctuale de completare ale cererilor de finanţare pe apelul respectiv.

Pentru acest apel de proiecte, aplicația MySMIS permite atașarea, la anumite secțiuni, a unor documente la cererea de finanțare, prin încărcarea fișierelor ce conțin aceste documente.

Conform prevederilor din ghidul specific, este obligatorie anexarea documentelor enumerate capitolul 4,

punctul 4.2. ” Lista documentelor din dosarul Cererii de finanțare” din ghid.

Toate aceste documente vor fi încărcate în MySMIS, în format PDF, după ce au fost semnate digital. Anexele pot fi încărcate în totalitate la o singură secțiune din cererea de finanțare (respectiv, la secțiunea Solicitant). Pentru unele din anexele obligatorii, ghidul conține modele standard (e.g. declarația pe propria raspundere, declaratie privind eligibilitateaTVA, macheta ce conține analiza și previziunea financiară)– după completare, acestea vor fi salvate în format PDF, semnate digital și încărcate în MySMIS. Celelalte documente (e.g. documente statutare, documente cadastrale) vor fi scanate, salvate în format PDF, semnate digital și încărcate în MySMIS, la completarea cererii de finanțare. La încărcarea în aplicația MySMIS, denumiți fiecare fișier în mod corespunzător și sugestiv, în câmpul „Fişierul reprezintă”.

1. Solicitant

Funcția Solicitant este completată automat din datele introduse anterior în rubricile aferente, respectiv prin accesarea Profil Persoană Juridică – Modificare Persoană Juridică – Date Generale / Date Financiare /Finanțări / Structura Grupului.

Funcția se completează de către lider (de către reprezentanți sau împuterniciți NU de către persoanele înrolate). Sistemul preia automat datele aferente profilului persoanei juridice.

NOTĂ:

Dacă se dorește ca și alți utilizatori având calitate de persoană fizică să introducă date aferente cererii de finanțare, se folosește funcția Drepturi acces utilizatori, utilizând codul de înrolare al liderului.

DATE DE IDENTIFICARE

Datele cu privire la identificarea solicitantului, a reprezentantului legal și a sediului social sunt obligatorii.

Datele trebuie să fie corelate cu cele din documentele statutare.

Tipul organizației -  selectați:

•   Persoana fizică autorizată; Întreprinderi individuale; Întreprinderi familiale (înființate în baza OUG nr.

44/2008, cu modificările și completările ulterioare);

•   IMM –uri înființate în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);

•   Organisme de drept public - autoritate publică sau instituție publică;

•   Organizații neguvernamentale; Regii Autonome;

•   Asociații de pescari, organizații de producători, asociații de organizații de producători sau organizații

interprofesionale;

Nr. înregistrare – introduceți numărul de înregistrare în Registrul Comerțului sau Registrul Asociațiilor și

Fundațiilor

Cod CAEN principal – Introduceți codul CAEN de 4 cifre (clasa CAEN) ce reprezintă obiectul principal de activitate al societății. Nu introduceți aici codul CAEN vizat de proiect; acesta va fi introdus într – o altă secțiune din cererea de finanțare.

Înregistrat în scopuri de TVA – selectați DA sau NU. Dacă solicitantul este înregistrat în scopuri de TVA, atunci

trebuie anexată la cererea de finanțare inclusiv Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

În  ceea  ce  privește  reprezentantul  legal,  datele  de  identificare  ale  acestuia  trebuie  să  corespundă  cu

documentul de identificare ce va fi anexat. Reprezentantul legal al solicitantului este persoana care are dreptul,

conform actelor constitutive, sa reprezinte organizația și să semneze în numele acesteia.

În cazul necorelării informațiilor din documentele anterior menționate și cererea de finanțare, aceasta va fi

respinsă în cadrul etapei de conformitate administrativă și eligibilitate.

Denumire (obligatoriu)

Tipul organizației (obligatoriu)

Se va selecta tipul organizației în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, Capitolul 3

Cod fiscal (obligatoriu)

Nr. înregistrare (obligatoriu)

Se completează cu nr. de înregistrare din registrele relevante pentru statutul juridic al solicitantului

Registru (obligatoriu)

Se selectează din nomenclator

Selectati.

Registrul Comerțului

Registrul Asociațiilor și Fundațiilor

Registrul National al Autorităților Publice

Cod CAEN principal

Se va trece codul CAEN principal - după caz

Data înființării

Înregistrat în scopuri de TVA: Da/Nu – se va selecta după caz

Entitate de drept public: Da/Nu – se va selecta după caz

REPREZENTANT LEGAL Nume (obligatoriu)

Prenume (obligatoriu)

Data nașterii (obligatoriu)

CNP

Telefon

Fax

Email

SEDIU SOCIAL

Strada                                                                                                                                                Număr

(obligatoriu)

Informații extra

| Localitate (obligatoriu) | Cod Postal |
| --- | --- |

| Județ | Țara (obligatoriu) |
| --- | --- |

| Telefon | Fax |
| --- | --- |

| Email | Pagina Web |
| --- | --- |

DATE FINANCIARE

Se vor completa datele de identificare ale conturilor bancare ce se preconizează a fi utilizate în cadrul proiectului. În acest sens, vă rugam să aveți în vedere modelul standard de contract de finanțare cu privire la rambursarea/ plata cheltuielilor.

Se vor completa informațiile aferente ultimelor 3 exerciții financiare (sau a tuturor exercițiilor financiare încheiate, în cazul solicitanților care au mai puțin de 3 exerciții financiare încheiate) anterior depunerii cererii de finanțare. Informațiile trebuie să corespundă cu situațiile financiare aferente. Informațiile referitoare la exercițiile financiare sunt obligatoriu de completat, în caz contrar cererea de finanțare va fi respinsă. Se vor completa, în mod obligatoriu, cel puțin următoarele date:

-     Numărul mediu de salariați

-     Cifra de afaceri

-     Active totale

-     Capitalul social subscris

-     Capitalul social propriu

-     Profitul net

-     Profitul din exploatare

Sau similar pentru institutiile publice

| IBAN | Cont | Banca | Sucursala | Adresa sucursala | Swift | Alte info |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Conturi bancare

Exerciții financiare

Moneda: Lei

| Dată începer e | Dată încheier e | Număr mediu angajați | Cifra de afaceri | Active totale | Venituri totale | Capital social subscri s | Capital social propriu | Profit NET | Profit în exploat are | Venitu ri cercet are | Cheltuie li cercetar e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Notă: Coloanele aferente veniturilor și cheltuielilor cu cercetarea se vor completa numai în cazul în care se desfășoară

activitatea de cercetare, în caz contrar se va completa cu valoarea 0.

FINANTARI

Asistență acordată anterior – Completați datele solicitate pentru toate finanțările din surse publice obținute de entitatea solicitantă în ultimii 3 ani fiscali (i.e. ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și anul curent cererii de finanțare).

| Cod SMIS | Titlu | Nr.inreg. contract | Data semnare | Data incepere | Data finalizare | Valoare Totala Proiect | Eligibil Proiect | Eligibil Beneficiar | Sprijin Beneficiar | Rambursare Efectiva | Entitate finanțatoare* | Moneda** | Curs de schimb | Data curs de schimb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Asistență acordată anterior

* Se va completa cu denumirea instituției care a acordat finanțarea

** LEI.

Asistența solicitată

Completați cu informații despre finanțările solicitate, proiecte depuse pe măsuri din cadrul POPAM, precum și proiecte depuse la alte programe, pentru care nu a fost încă emisă o decizie privind finanțarea.

| Titlu | Informații înregistrare solicitare | Valoare Totala Proiect | Eligibil Proiect | Surse Financiare* | Moneda** | Curs de schimb | Data curs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Asistență solicitată

* *Se va completa cu bugetul național și FEPAM

**LEI

Structura grupului

Descrierea structurii grupului

Daca este cazul, descrieți relațiile de parteneriat și/sau legătură a solicitantului cu alte întreprinderi, în conformitate cu prevederile Legii 346/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Corelați informațiile cu cele incluse în Declarația privind încadrarea în categoria IMM

| 2. Atribute proiect |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se completează câmpurile cu datele proiectului și se apasă butonul . Tip proiect |  |  |  |  |
|  | Se va selecta tipul de proiect Pentru proiectele care prevăd lucrări de construcții‐montaj se va selecta Proiecte de investiții cu construcții-montaj Pentru proiectele care prevăd doar dotări(achiziții simple) se va selecta Proiecte de investiții fără construcții-montaj Pentru proiectele de tip soft se va selecta Proiecte de promovare |  |  |  |
| Selecteaza tip proiect. Codul comun de identificare (CCI) |  |  |  |  |
|  | Nu este cazul |  |  |  |
| Proiectul figurează in lista Proiectelor Majore (PM): DA/NU - se va selecta NU Proiect major: DA/NU - se va selecta NU Proiect fazat – Se va selecta NU Proiectul face parte dintr-o rețea transeuropeana: DA/NU - se va selecta NU Operațiunea este Plan de Acțiune Comun (PAC): DA/NU - se va selecta NU Codul comun de identificare al planului de acțiune comun |  |  |  |  |
|  | Nu este cazul |  |  |  |
| Proiectul include finanțare Inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineri (ILMT): DA/NU - se va selecta NU |  |  |  |  |

Sprijinul public va constitui ajutor de stat: DA/NU se va selecta după caz

Proiectul este in cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat (PPP): DA/NU – se va selecta după caz

Proiectul este generator de venit: DA/NU se va selecta NU

Proiectul este asociat cu sit-ul Natura2000 DA / NU – se va selecta după caz

Relevant pentru mecanismul ITI Delta Dunării DA / NU – se va selecta NU

3. Responsabil de proiect

Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul                                 .

Pentru adăugarea de date precum telefon, fax și email se apasă butonul                             . Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele pentru editare și pentru ștergere.

| Nume | Prenume | Funcție |
| --- | --- | --- |
| Se completează cu numele și prenumele managerului de proiect |  | manager de proiect |

| Telefon | Fax | Email |
| --- | --- | --- |

Completați cu datele persoanei responsabile din partea solicitantului cu implementarea prezentului proiect (managerul de proiect).

4. Persoana de contact

Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul                                . Pentru adăugarea de date precum telefon, fax și email se apasă butonul                            . Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele             pentru editare și butonul            pentru ștergere.

Persoana  de  contact  este  persoana  desemnată  de  Solicitant  să  mențină  contactul  cu  Autoritatea  de

Management în procesul de evaluare și selecție a Cererii de finanțare.

Persoana de contact poate fi aceeași cu reprezentantul legal sau managerul de proiect.

5. Capacitate solicitant

Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul                             .

Sursa de cofinanțare – selectați ”Contribuție privată/fara cofinantare” – varianta aplicabilă in functie de tipul beneficiarului

Contribuție privată/fara cofinantare

Calitatea entității în proiect – selectați opțiunile disponibile in functie de specificul beneficiarului sau completati cu sintagma N/A

Alegeți cod CAEN relevant – selectați domeniul de activitate (clasa CAEN = codul format din 4 cifre) vizat de proiect prin această cerere de finanțare. La momentul depunerii cererii de finanțare, domeniul de activitate trebuie deja înscris în obiectul de activitate a solicitantului conform actului constitutiv), indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.

Alegeti Cod CAEN. Capacitate administrativa

Capacitatea administrativă (vă rugăm să menționați după caz, documente de înființare, acționari, existența un ei echipe de management capabile să implementeze și să deruleze proiectul și, dacă este posibil, includeți organigrama propusă pentru implementarea și derularea proiectului).

Capacitate financiara

Capacitatea financiară (vă rugăm să confirmați cel puțin capacitatea financiară a organismului responsabil pentru implementarea proiectului, pentru a demonstra că acesta este în măsură să garanteze lichiditățile necesare pentru o finanțare adecvată a proiectului, astfel încât să se asigure implementarea cu succes a acestuia și funcționa rea în viitor, în plus față de celelalte activități ale organismului)

Capacitate tehnica

Capacitatea tehnică (vă rugăm să furnizați cel puțin un rezumat al expertizei necesare pentru implementarea proiectului și să precizați numărul persoanelor cu o astfel de expertiză disponibile în cadrul organizației și alocate proiectului). Se va descrie succint solicitantul (personalul angajat, servicii oferite, alte informații relevante)

Capacitate juridica

Capacitatea juridică (indicați cel puțin statutul juridic al beneficiarului care permite implementarea proiectului, precum

și capacitatea sa de a întreprinde acțiuni legale, dacă este necesar).

6. Localizare proiect

Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul                             . Pentru adăugarea de date precum județ, localitate și informații proiect se apasă butonul                          . Pentru editarea sau

ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanelepentru editare și butonul           pentru ștergere.

| Regiune | Judet | Localitate | Informații proiect |
| --- | --- | --- | --- |
| Se completeaza regiunea Sud - vest | județul Dolj | Se selectează localitatea/localitățile | Se va completa cu alte informații relevante despre localizarea proiectului, după caz |

Se completează pentru fiecare componentă

7. Obiective proiect

Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul                             . Pentru adăugarea

de date precum descriere obiective specifice ale proiectului se apasă butonul                          . Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanelepentru editare și butonulpentru ștergere. Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Se va prezenta si descrie obiectivul general ale proiectului; de asemenea, se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivelor măsurii de finanțare si strategiei de dezvoltare locala a Asociatiei Grup Local

Pescaresc Dunarea Dolj ( A se vedea Ghidul Solicitantului si Strategia de Dezvoltare Locala a Asociatiei GLP Dunarea Dolj postate pe www.dunareadolj.ro).

| Nr. crt. | Descriere obiective specifice ale proiectului |
| --- | --- |
|  | Se vor formula obiectivele specifice ale proiectului. Se va descrie ce se dorește să se realizeze prin proiect, respectiv crearea de locuri de muncă, produse cu valoare adăugată cât mai mare, , etc. Se va descrie conformitatea obiectivelor proiectului/investiției urmărite prin proiect cu obiectivele măsurii și se va preciza capacitatea existentă și capacitatea propusă a se realiza la finalizarea proiectului/investiției. Obiectivele trebuie să fie formulate clar, cuantificate și în strânsă corelare cu activităţile şi rezultatele (output) prevăzute a se realiza/obţine |

Obiectivele specifice ale proiectului

8. Rezultate așteptate

Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul                             . Pentru adăugarea de  date  se  apasă  butonul.  Pentru  editarea  sau  ștergerea  informațiilor  amintite  se  apasă butoanelepentru editare și butonulpentru ștergere.

| Nr. crt. | Detalii rezultat |
| --- | --- |
|  | Se completează cu formularea și descrierea fiecărui rezultat |
| 9. Context |  |

Se completează pentru fiecare activitate

Se completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul                             .

În cadrul acestei secțiuni se vor prezenta, cu titlu de exemplu, următoarele:

-     Contextul promovării proiectului, precum și complementaritatea cu alte proiecte finanțate din fonduri

europene sau alte surse

-     Date generale privind investiția propusă

-     Componentele și activitățile investiției, și modul în care adresează problemele identificate în  secțiunea

Justificarea proiectului

-     Aspecte detaliate legate de localizarea proiectului

10. Justificare

Se completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul                             .

În vederea justificării proiectului, se vor prezenta următoarele elemente:

-     modul în care proiectul relaţionează/se încadrează/răspunde unei strategii naţionale în domen iu,

modul în care proiectul se corelează cu alte proiecte finanţate din fonduri publice/private în regiune/ judeţ/național, modul în care proiectul se încadrează în strategia națională sau locală de dezvoltare, Politica Comună de Pescuit,modul in care proiectul se incadreaza in strategia de dezvoltare locala a Asociatiei GLP Dunarea Dolj, etc.

-     principalele probleme care justifică intervențiile

-    probleme legate de guvernanța în domeniu care justifică necesitatea/oportunitatea proiectului

11. Grup țintă

Se completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul                             .

Se vor indica grupurile/entitățile care vor beneficia sau care sunt vizate de rezultatele proiectului, direct sau

indirect.

(Beneficiarul finanțării, comunitatea locală, bugetul local, sectorul în care activează etc.)

Specificați clar dacă proiectul prevede angajarea de persoane din categorii defavorizate ( a se vedea precizările din grila de punctaj/scorare în acest sens). Dacă da, menționați categoria (categoriile) avute în vedere, precum și alte detalii pe care le considerați relevante în acest context.

12. Sustenabilitate

Se completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul                             .

Completați doar câmpul Descriere/valorificarea rezultatelor:

Se va preciza modul in care proiectul se va autosusţine financiar după încetarea finanţării solicitate prin prezenta cerere de finanţare, capacitatea de a asigura operarea şi întreţinerea investiţiei după finalizare (entităţi responsabile, fonduri, activităţi, orizont de timp. De asemenea, se va preciza modalitatea prin care proiectul va evalua/cuantifica şi estima impactul pe care îl au activităţile de diseminare/conştientizare, atât în perioada de implementare, cât şi după fin alizarea proiectului):

-     Ce acţiuni/activităţi vor trebui realizate şi/sau continuate după finalizarea proiectului

-     Cum vor fi realizate aceste acţiuni/activităţi şi ce resurse vor fi necesare

-     Posibilitatea de a obţine alte fonduri după finalizarea proiectului

-     Nivelul/Statutul de protecţie vizat conform legislaţiei naţionale cu privire la ...... (dacă este relevant)

-     Cum, unde şi de cine va fi utilizat echipamentul/locația/etc. după finalizarea proiectului

-     În ce măsură vor fi diseminate rezultatele şi experienţele după finalizarea proiectului către persoanele şi/sau

organizaţiile   care   le-ar   putea   utiliza   cel   mai   bine   (vă   rugăm   identificaţi   pe   cât   posibil   aceste persoane/organizaţii)

Alte aspecte relevante

Furnizați informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului si exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate si eventual încheiate Daca este cazul

Oferiți detalii cu privire la modul in care va fi gestionata infrastructura după încheierea proiectului (si anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publica sau concesiune; tip de contract etc.)

Cum va fi asigurată operarea infrastructurii, unde este cazul

Transferabilitatea rezultatelor

Nu este cazul

13. Relevanță

Referitoare la proiect

Se va completa cu informații despre relevanța proiectului

Referitoare la SUERD

Se va completa nu este cazul

Aria prioritara SUERD Strategia UE pentru Regiunea Dunării

Se va completa nu este cazul

Referitoare la alte strategii

Se va completa cu informații privind modul în care proiectul va contribui la realizarea obiectivelor uneia / a mai

multora dintre strategiile enumerate mai jos, sau a altor strategii relevante:

•    Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației GLP ”Dunărea Dolj”

•    Strategia Guvernamentală pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM)

•	Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030)  - Pilonul 1: Protecția resurselor naturale si a mediului

•	Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030) - Pilonul II: Dezvoltarea durabilă, în scopul de a sprijini economia locală și oportunitățile locale de îmbunătățire

•    Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030) - Pilonul III: Sporirea conectivității și

accesibilității

•    Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020

•    Strategia Naţională privind Învățarea pe tot Parcursul Vieții

•    Strategia Naţională de Competitivitate 2014-2020

•    Planul Național de Acțiune privind Energia Regenerabilă

•    Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020

•    Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013 - 2020

•    Cadrul de Acțiune Prioritară pentru Natura 2000

•    Strategia Naţională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2013 - 2020

•    Planul Naţional de Acţiune în Domeniul Eficienţei Energetice III

•    Planul Naţional de Acţiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile

•    Strategia pentru Mediul Marin

•    Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020

Se completează conform opțiunii selectate

14. Riscuri

Se  completează  câmpurile  funcției  cu  datele  proiectului  și  se  apasă  butonul                             .  Pentru adăugarea de date se apasă butonul. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanelepentru editare și butonulpentru ștergere.

Identificati riscurile ce pot afecta implementarea proiectului in conditiile prevazute (activitati, rezultate, obiective, buget, plan de achizitii etc) si masurile de atenuare a acestora.

Descriere:

Se vor descrie principalele constrângeri şi riscuri identificate pentru implementarea proiectului

Detaliere riscuri:

| Nr. crt. | Risc identificat | Masuri de atenuare ale riscului |
| --- | --- | --- |
|  | Se va completa pentru fiecare risc identificat pentru implementarea proiectului | Se vor descrie măsurile de diminuare/remediere cu precizarea impactul pentru fiecare risc identificat – semnificativ/mediu/mic. |

15. Principii orizontale

Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul                             .

Egalitate de șanse

A se vedea în acest sens recomandările din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020

Egalitatea de gen

Pentru a promova egalitatea de gen, proiectul trebuie să încorporeze diverse acţiuni, ca parte integrantă a stadiilor din ciclul de viață al unui proiect, care să reflecte modul în care va fi transpus principiul mai sus menţionat.

Respectarea principiului egalităţii de gen presupune asigurarea unui nivel egal de vizibilitate, afirmare și participare pentru ambele sexe în toate sferele vieții publice și private. Egalitatea de gen este opusul inegalității de gen, nu a diferențelor de gen, și urmărește promovarea participării depline a femeilor și bărba ților în societate.

Se vor prezenta. după caz, acele măsuri specifice prin care se asigură respectarea prevederilor legale în domeniul egalității de gen.

Se completează cu o prezentare sumară a modului în care beneficiarul va asigura egalitatea de şanse şi de

tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel.

Nediscriminare

Pentru a asigura respectarea principiului nediscriminării, proiectul trebuie să ofere o descriere a modului în care activităţile desfăşurate se supun reglementărilor care interzic discriminarea.

Se completează cu o prezentare sumară a modului în care beneficiarul va asigura condițiile pentru prevenirea

oricărei forme de discriminare în implementarea proiectului.

Prin discriminare se înţelege „orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social

şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice” (Ordonanța de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, Art. 2.1).

Accesibilitate persoane cu dizabilități

Conceptul de accesibilitate este definit în „Strategia europeană a dizabilității 2010 - 2020 - Reînnoirea angajamentului către o Europă fără bariere” ca “posibilitatea asigurată persoanelor cu dizabilități de a avea acces, în  condiții de egalitate cu ceilalți cetățeni, la  mediul fizic, transport, tehnologii și  sisteme de  informații și comunicare, precum și la alte facilități și servicii “.

Se completează cu o prezentare sumară a modului în care solicitantul se va asigura că principiul accesibilității va fi respectat. (în cadrul tuturor investiţiilor în infrastructură, se va avea în vedere ca toate obstacolele fizice să fie înlăturate / ameliorate, vor fi prevăzute spaţii speciale de  acces în vederea asigurării accesibilităţii pentru persoanele cu dizabilităţi, îndeplinind astfel prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la accesul în clădirile şi structurile de utilitate publică).

Schimbări demografice

Nu este cazul

DEZVOLTARE DURABILĂ

A se vedea în acest sens recomandările din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020, partea a II-a

In calitate de potenţial beneficiar, puteţi utiliza o serie de întrebări în stadiul de definire a proiectului, cum ar fi:

▪	Implementarea proiectului ar putea avea un efect direct negativ direct sau indirect asupra mediului, utilizării eficiente a resurselor, biodiversităţi?

▪    Activitățile și/sau rezultatele proiectului ar putea avea un impact pozitiv asupra utilizării resurselor?

▪    Activitățile și/sau rezultatele proiectului ar putea avea impact asupra atenuării efectelor schimbărilor

climatice?

▪	Activitățile și/sau rezultatele proiectului ar putea contribui la ameliorarea stării de  sănătate a populației? (spre exemplu prin diminuarea/ eliminare riscului de poluare sau reducerea volumului de deşeuri)

▪    Activitățile și/sau rezultatele proiectului ar putea contribui la protejarea cadrului natural (terestru şi acvatic)

sau la conservarea şi protejarea habitatelor din ariile protejate?

▪    Implementarea proiectului ar putea contribui la creşterea gradului de siguranţă în condiţii de riscuri naturale

(alunecări de teren, risc de inundaţii)?

▪    Implementarea proiectului ar putea contribui la creşterea responsabilităţii faţă de mediul înconjurător?

▪    Implementarea proiectului ar putea contribui la revitalizarea zonelor degradate?

▪    Există informaţii, studii sau analize pentru determinarea situaţiei iniţiale?

▪    Există o progonozare a efectelor negative pe termen lung asupra mediului?

Răspunsul la întrebările propuse vă vor sprijini să determinaţi dacă un anumit proiect are implicaţii directe sau

indirecte  asupra  protecția  mediului,  utilizării  eficiente  a  resurselor, conservării  şi  protejării  biodiversităţii. De asemenea, pot fi identificate măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice, dezvoltare a rezistenței în fața dezastrelor, precum şi prevenirea și gestionarea riscurilor.

Poluatorul plătește

Conform prevederilor de Drept al mediului, principiul „Poluatorul plătește” impune obligația ca poluatorul sǎ suporte cheltuielile pentru realizarea mǎsurilor de prevenire a poluării sau sǎ plătească pentru pagubele provocate de poluare.

Implementarea acestui principiu la nivel european a fost realizatǎ prin Directiva 2004/35/CE privind răspunderea de mediu, care a fost transpusǎ în legislația româneascǎ prin OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului.

Principiul prevede ca potenṭialul poluator sǎ suporte toate costurile poluării pe care el a cauzat-o. Cu toate acestea, principiul  este  unul  economic şi  nu  unul  juridic.  Aceasta  înseamnă cǎ  nu  se  intenționează sǎ  se pedepsească poluatorul, ci sǎ se stabilească condițiile economice necesare astfel încât sǎ fie luate în considerare toate costurile de mediu asociate cu operațiunile poluatorului, acest proces ducând la o dezvoltare durabilǎ. Principiul „Poluatorul plătește” urmărește ca sarcina costurilor controlului asupra mediului sǎ revină în primul rând poluatorilor, asigurându-se astfel faptul cǎ mecanismele de piațǎ iau în considerare aceste costuri şi cǎ resursele vor fi alocate corespunzǎtor în producție şi consum.

Oricine produce daune mediului, pericole sau riscuri este responsabil sǎ evite, sǎ reduca şi sǎ combatǎ acele daune, pericole şi riscuri. Acest principiu exprimǎ astfel răspunderea în sens larg, cuprinzând orice obligație de a respecta prevederile legislative, pânǎ la suportarea sancțiunilor contravenționale penale sau civile.

Se completează prin referirea la modul în care proiectul va aduce o contribuţie la respectarea principiului care prevede ca plata costurilor cauzate de poluare să fie suportată de cei care o generează

Protecția biodiversității

În vederea protejării acestui valoros capital natural şi asigurării unei stări favorabile de conservare a habitatelor naturale, este importantă implementarea măsurilor privind conservarea şi protejarea biodiversităţii în orice proiect de dezvoltare viitoare.

Biodiversitatea implică patru nivele de abordare, respectiv diversitatea ecosistemelor,   diversitatea speciilor, diversitatea genetică şi diversitatea etnoculturală.

Se completează, spre exemplu, prin referirea la modul în care proiectul va aduce o contribuţie la implementarea legislației privind managementul ariilor naturale protejate, conservarea zonelor umede etc...

Utilizarea eficientă a resurselor

Se va completa cu descrierea efectivă a activităţilor din proiect orientate către direcționarea investițiilor spre opțiunile cele mai economice din punct de vedere al utilizării resurselor și cele mai durabile, evitarea investițiilor care pot avea un impact negativ semnificativ asupra mediului sau climatului și sprijinirea acțiunilor de atenuare a altor eventuale impacturi, adoptarea unei perspective pe termen lung pentru compararea costului diferitelor opțiuni de investiții asupra ciclului de viață sau creșterea utilizării achizițiilor publice ecologice.

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

Prin schimbări climatice se înțeleg acele schimbări ale climatului pe glob datorită activității umane, în principal datorită emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2, metan, monoxid de azot etc.), al căror efect principal este încălzirea globală a atmosferei.

Adaptarea înseamnă luarea de măsuri pentru a consolida rezistența societății la schimbările climatice și pentru a

reduce la minimum impactul efectelor negative ale acestora.

Atenuarea înseamnă reducerea sau limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Se completează, spre exemplu, cu descrierea modului în care activităţile proiectului, prin măsurile dedicate ariilor naturale protejate, în special zonele împădurite, zonele umede sau  alte tipuri de infrastructură verde, contribuie direct sau indirect la sechestrarea carbonului, etc;

Reziliența la dezastre

Se completează cu descrierea modului în care activităţile proiectului contribuie, spre exemplu, la măsurile de protecţie a biodiversităţii, inclusiv crearea de zone umede, refacerea ecosistemelor şi alte măsuri de infrastructură verde, ce contribuie la reţinerea naturală a apei şi reducerea riscului de secetă , prevenirea și reducerea riscurilor de inundații și incendii de pădure.

Se va completa dacă este cazul.

16. Metodologie dupa caz

Se completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul                             .

Metodologie

Vor fi descrise/detaliate:

-    managementul proiectului: organizaţiile implicate, echipa de proiect, rolul managerului de

proiect și a celorlați membrii ai echipei de implementare,   repartizarea atribuţiilor, rolurile

persoanelor implicate etc.

-	cheltuielile cu salariile, respectiv pentru fiecare persoană care implementează activităţi din cadrul beneficiarului (valoarea netă/oră, valoarea totală/oră,  nr. ore/zi, nr zile/luni lucrate).

17. Descrierea investiției

Se completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul                             .

Descrierea investiției

La această secțiune se va  completa cu titlul investiției, se va fundamenta necesitatea și oportunitatea investiției Se va descrie rezumativ investiția ce urmeaza a fi executată. Se va menționa dacă investiția prevede operațiuni de construcții-montaj.

18. Descrierea tehnică a proiectului

Se completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul                             .

Descrieți proiectul, specificând ce se dorește a se realiza prin implementarea acestuia.

Nu este necesar să enumerați activitățile proiectului, acestea făcând obiectul secțiunii dedicate activităților.

Descrierea tehnică a proiectului

Pentru cladiri si retele se va face o descriere a solutiilor tehnice avute in vedere, cu recomandari privind tehnologia de realizare si conditiile de exploatare ale fiecarui obiect.

Se vor prezenta caracteristicile tehnice și funcționale ale componentelor achiziționate.

19. Descrierea produsului

Se completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul                      .

Descrierea produsului/produselor

Se va descrie produsul rezultat, caracteristici, funcționalitate, beneficii principale, calitatea și siguranța alimentara, după caz.

20. Studii de fezabilitate / Memoriu justificativ

Se atasează Anexa 3 - Studiul de fezabilitate pentru investițiile care prevăd construcții montaj, împreună cu

Anexele proiecții financiare 4A(4A-1.1 și 4A1.2) și 4B / 4C / 4D, sau după caz

Pentru proiectele ce nu prevăd lucrări de construcții montaj se va depune Anexa 3A – Memoriu justificativ

împreună cu Anexele proiecții financiare 4A(4A-1.1 și 4A1.2) și 4B / 4C / 4D.

21. Indicatori prestabiliți

Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul                               . Pentru adăugarea de date se apasă butonul  . Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele  pentru editare și butonul  pentru ștergere.

Se completează pentru fiecare componentă

Indicatori prestabiliti de rezultat

Denumire indicator – completați cu denumirea indicatorului.

An de referinţă – completați cu anul (anterior) depunerii cererii de finanțare.

Valoare referință - completați cu 0 în cazul unităților nou înființate sau cu valoarea înregistrată în anul

(anterior) depunerii cererii de finanțare

Total – completați cu valoarea țintă a indicatorului ca urmare implementării proiectului ce va trebui atinsă până la sfârşitul perioadei de monitorizare a proiectului (în cel puţin unul din anii ulteriori implementării proiectului, dar nu mai târziu de ultimul an al perioadei de monitorizare).

Femei, Bărbați – se completeaza cu sintagma ”nu este cazul”

| Indicatori prestabiliti de rezultat (1) (de program) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumire indicator |  |  | Unitate măsura |  | Valoare referința | Anul de referința |  | Total | Femei |  | Barbati |  |  |
| 1. | Locuri de munca mentinute |  |  | nr |  |  |  |  |  | Nu este cazul |  | Nu este cazul |  |  |
| 2. | Locuri de munca nou create |  |  | nr |  |  |  |  |  | Nu este cazul |  | Nu este cazul |  |  |
| Indicatori prestabiliti de realizare (de proiect) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. |  | Denumire indicator | Unitate măsura |  | Anul de referința |  |  | Total |  |  | Femei |  | Barbati |  |
| 1. |  |  | Număr |  |  |  |  |  |  |  | Nu este cazul |  | Nu este cazul |  |

22. Plan de achiziții

| Se completează pentru proiectele care au prevăzute achiziții (pentru achizițiile realizate deja, pentru achiziții previzionate) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Titlu achiziție | Descriere achiziție | CPV | Tip contract | Valoare contract | Moneda | Tip procedura | Data publicare procedura | Data publicare rezultat | Data semnare contract | Data transmitere J.O.U.E |
|  | obligatoriu | Succint | Obligatoriu Se selectează din nomenclator | Obligatoriu Se selectează din nomenclator | Obligatoriu – introduceți valoarea contractului de achiziție, inclusiv TVA, indiferent dacă cheltuiala aferentă acestei achiziții este inclusă, în bugetul proiectului, în categoria eligibile sau neeligibile. | (obligatoriu) – selectați din nomenclator | (obligatoriu) – selectați din nomenclator | selectați data completă (an, lună, zi) | selectați data completă (an, lună, zi) | selectați data completă (an, lună, zi) | (dacă este cazul) |

Se completează câmpuri funcției cu datele proiectului și se apasă butonul                             . Pentru adăugarea de date se apasă butonul. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanelepentru editare și butonulpentru ștergere.

Completați detaliile aferente tuturor contractelor de achiziţie atribuite şi/sau preconizate a fi atribuite pentru implementarea proiectului, indiferent de procedura de atribuire urmată, indiferent dacă este vorba de cheltuieli eligibile/neeligibile.

Atribuirea contractelor de achiziție lucrări, servicii, bunuri trebuie să se realizeze cu respectarea prevederilor Legea 98/2016 privind achizițiile publice pentru solicitanții publici, Instrucțiuni achiziții aplicabile solicitanților privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene. Atribuirea contractelor de achiziție pentru cheltuielile ce pot fi considerate eligibile înainte de semnarea contractului de finanțare (ex. consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare) trebuie să fie realizate cu respectarea prevederilor mai sus menționate.

Pentru achizițiile realizate deja (contracte de achiziție atribuite) până la depunerea cererii de finanțare (e.g. serviciile de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare), completați următoarele:

Titlu achiziţie (obligatoriu) – titlul contractului de achiziție, succint și sugestiv

-     Descriere achiziţie - descriere succintă a obiectului contractului de achiziție

-	CPV (obligatoriu) – selectați din nomenclator, conform Vocabularului comun privind achiziţiile publice (Common Procurement Vocabulary), aprobat prin Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 (http://eur- lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32002R2195)

-     Tip contract (obligatoriu) – selectați din nomenclator opțiunea aplicabilă

-     Tip procedura (obligatoriu) – selectați din nomenclator „Achiziție directă” sau „Achiziție privată”, după

caz

-	Valoare contract (obligatoriu) – introduceți valoarea contractului de achiziție, inclusiv TVA, indiferent dacă cheltuiala aferentă acestei achiziții este inclusă, în bugetul proiectului, în categoria eligibile sau neeligibile.

-     Moneda (obligatoriu) – selectați din nomenclator

-     Dată publicare procedură – selectați data completă (an, lună, zi)

-     Dată publicare rezultat – selectați data completă (an, lună, zi)

-     Dată semnare contract (obligatoriu) – selectați data completă (an, lună, zi)

-     Dată transmitere J.O.U.E. (dacă este cazul)

Pentru achiziții previzionate după semnarea contractului de finanțare completați următoarele:

-     Titlu achiziţie (obligatoriu) – titlul contractului de achiziție, succint și sugestiv

-     Descriere achiziţie  - descriere succintă a obiectului contractului de achiziție

-     CPV (obligatoriu) – selectați din nomenclator

-     Tip contract (obligatoriu) – selectați din nomenclator opțiunea aplicabilă

-	Tip procedura (obligatoriu) – selectați din nomenclator „Achiziție directă” sau „Achiziție privată”, după caz

-	Valoare contract (obligatoriu) – introduceți valoarea contractului de achiziție, inclusiv TVA, indiferent dacă cheltuiala aferentă acestei achiziții este inclusă, în bugetul proiectului, în categoria eligibile sau neeligibile.

-     Moneda (obligatoriu) – selectați din nomenclator

-	Dată publicare procedură (obligatoriu) – selectați cel puțin anul și luna, estimând demararea implementării proiectului (semnarea contractului de finanțare) la aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanțare

-	Dată publicare rezultat (obligatoriu) – selectați cel puțin anul și luna, estimând demararea implementării proiectului (semnarea contractului de finanțare) la aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanțare

-	Dată semnare contract (obligatoriu) – selectați cel puțin anul și luna, estimând demararea implementării proiectului (semnarea contractului de finanțare) la aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanțare

-      Dată transmitere J.O.U.E. (dacă este cazul)

| 23. Resurse umane implicate |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Resurse umane implicate |  |  |  |
| Se completează pentru toţi experţii cu următoarele informaţii: rol în proiect, iar codul ocupațional se completează conform Clasificației ocupațiilor din România(cod COR). Codul COR se completează doar dacă sunt prevăzute cheltuieli elgibilie din cadrul POPAM aferente echipei de manangement. Ex. Manager de proiect – cod COR 242101 |  |  |  |
|  | CERINŢE FIŞA POSTULUI |  |  |
|  | EDUCAȚIE SOLICITATA |  |  |
|  | Descriere |  |  |
|  | Durata solicitată |  |  |
|  | EXPERIENȚA SOLICITATA |  |  |
|  | Descriere |  |  |
|  | Durată solicitată |  |  |
|  | COMPETENȚE SOLICITATE |  |  |
|  | Descriere | Se va completa cu descrierea competenței specifice |  |
|  | LIMBI STRAINE SOLICITATE |  |  |
|  | Limba 1 |  |  |
|  | Înțelegere | Se va detalia nivelul de audiție și scriere |  |
|  | Vorbire | Se va detalia nivelul de conversatie si pronuntie |  |
|  | Scriere | Se va detalia nivelul de scriere |  |
|  | CURRICULUM VITAE |  |  |
|  | Comepetente |  |  |
|  | Nume |  |  |

|  | Prenume |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Data nasterii |  |  |
|  | Tara |  |  |
|  | Telefon |  |  |
|  | Fax |  |  |
|  | Email |  |  |
|  | EDUCAŢIE |  |  |
|  | Data începerii |  |  |
|  | Data finalizării |  |  |
|  | Instituţie |  |  |
|  | Adresă |  |  |
|  | Calificare |  |  |
|  | EXPERIENŢĂ |  |  |
|  | Data începerii |  |  |
|  | Data finalizării |  |  |
|  | Instituţie |  |  |
|  | Adresă |  |  |
|  | Poziţie |  |  |
|  | Detalii |  |  |
|  | COMPETENŢE |  |  |
|  | Denumire |  |  |
|  | Detalii |  |  |
|  | LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE Se va completa în mod similar pentru fiecare limbă străină cunoscută |  |  |
|  | Limba 1 |  |  |
|  | Înțelegere | Se va detalia nivelul de audiție și scriere |  |
|  | Vorbire | Se va detalia nivelul de conversație si pronunție |  |
|  | Scriere | Se va detalia nivelul de scriere |  |

| 24. Resurse materiale implicate |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resurse materiale implicate |  |  |
| Se va completa în mod similar pentru fiecare localizare a proiectului |  |  |
|  | Titlu |  |
|  | Pus la dispoziție de | Se va completa cu numele entității implicată în proiect care pune la dispoziție resursa materială |
|  | Adresa | Se va completa cu date referitoare la proveniența resursei fie cu adresa exactă unde este localizată |
|  | Informații extra | Se va completa cu informații suplimentare relevante referitoare la resursa materială Se vor preciza resursele materiale aferente activităţilor prevăzute prin proiect: - informațiile privind terenul și/sau clădirile unde urmează a se realiza investiția, Pentru proiectele ce prevăd lucrări de infrastructură se va menționa inclusiv nr. cadastral și suprafața terenului pe care se realizează investiția. În cazul în care pe terenul respectiv există mai multe construcții se vor menționa care sunt construcțiile pe care se va interveni prin proiect. În cazul în care proiectul vizează mai multe suprafețe de teren, se va preciza nr. cadastral pentru fiecare dintre acestea (ex. arii naturale protejate, situri contaminate, prevenirea inundațiilor etc.). |

|  |  | Se va menționa numărul, data și tipul documentului prin care se constituie dreptul de a realiza implementarea proiectului, în conformitate cu prevederile ghidului general/specifice. - dotările, echipamente IT deţinute şi utilizate pentru implementarea proiectului, alte tipuri de echipamente specifice domeniului de finanțare; se va menționa care dintre echipamentele existente se vor folosi în cadrul proiectului şi pentru ce activităţi, justificaţi pe scurt necesitatea achiziţionării noilor echipamente şi pentru care activităţi sunt ele necesare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ȚARĂ |  |  |  |  |  |
|  | LOCALITATE |  |  |  |  |  |
|  | COD POSTAL |  |  |  |  |  |
|  | Resursa |  | Cantitate | UM | Partener |  |
|  | Se va preciza tipul de resursă materiale aferente activităţilor prevăzute prin proiect |  | Se va completa cu cantitatea resursei pusă la dispoziție prin proiect | Se va completa cu unitatea de măsură | Se va completa cu numele entității ce va asigura resursa |  |
|  | ..... |  |  |  |  |  |
| 25. Activități previzionate |  |  |  |  |  |  |

Se  completează  câmpurile  funcției  cu  datele  proiectului  și  se  apasă  butonul                                  .  Pentru adăugarea de date se apasă butonul  . Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele  pentru editare și butonul              pentru ștergere.

Pentru adăugarea de subactivități se apasă butonul              si se completează datele solicitate.

Completaţi detalii cu privire la activităţile și subactivitățile proiectului, atât cele care au avut loc până la momentul depunerii Cererii de finanţare, cât şi cele previzionate a se realiza după momentul depunerii Cererii de finanţare.

Atenție! Introduceți activitățile, la nivel de titlu. Activitățile introduse sunt grupate, în mod automat, în cadrul

„Componentei 1”.

La fiecare activitate în parte, definiți subactivitățile componente. Detaliile privind calendarul de realizare, responsabili etc, pot fi definite doar la nivel de subactivitate. În cazul în care nu ați intenționat structurarea unei activități în subactivități, este obligatorie crearea a cel puțin unei subactivități, pentru a putea introduce detalii suplimentare și pentru a putea asocia o cheltuială bugetară respectivei activități/subactivități. Completați următoarele:

•   Titlul (concis, sugestiv)

•   Data începerii/ finalizării

o Pentru subactivități realizate deja înainte de semnarea contractului de finanțare – se vor

introduce cel putin anul și luna.

o	Pentru subactivități previzionate a se realiza după semnarea contractului de finanțare – selectați cel puțin anul și luna, estimând demararea implementării proiectului (semnarea contractului de finanțare) la aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanțare (similar completării planului de achiziții).

•	Rezultate  previzionate  –  selectați  rezultatul  (anterior  definit)  la  a  cărui  realizare  contribuie implementarea respectivei subactivități.

•   Partenerii implicaţi ai subactivităţii – se va selecta denumirea solicitantului.

•   Amplasamentele din cadrul subactivităţii – nu se aplică (definirea amplasamentelor, în secțiunea

Resurse materiale implicate nu este obligatorie).

Acolo unde este cazul, includeți (sub)activități referitoare la:

•     Elaborarea cererii de finanțare

•      Elaborarea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție și derularea procedurilor de atribuire

aferente

•      Execuția și monitorizarea fiecăruia din contractele de achiziție lucrări, bunuri, servicii

•     Angajarea de personal

•     Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare

•     Implementarea măsurilor de informare și publicitate obligatorii, conform prevederilor contractului de

finanțare

•     Auditul financiar al proiectului

Durata de implementare a proiectului va fi calculată în mod automat.

| Aceste activități și subactivități se vor prelua în funcția ”Buget - Activități și cheltuieli” unde se vor completa cheltuielile aferente. În cazul în care există activități fără subactivități în cadrul proiectului, pentru a putea introduce datele complete, se va crea o subactivitate. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titlu activitate/subactivitate | Data start | Data încheiere | Durată | Parteneri implicați |  |
| Ex: Activitatea 1. Informare și publicitate | Luna 1 | Luna 2 | 1 lună | Nu este cazul |  |

Detalierea subactivității

Lansarea proiectului

Rezultate previzionate

1 Anunț în presa locală

| Denumire |  |
| --- | --- |

Amplasamentele din cadrul subactivității

26. Buget - Activități și cheltuieli -

Introducerea  datelor  in  această  funcție  depinde  de  definirea  activităților  și  subactivităților  din  funcția

”Activități  previzionate”.  Aceste  activități  și  subactivități  se  vor  prelua  în  funcția  ”Buget  -  Activități  și

cheltuieli” unde se vor completa cheltuielile aferente.

Pentru adăugarea cheltuielilor se apasă butonul  si se completează datele solicitate.

Daca se dorește atașarea de documente la nivel de detaliere a cheltuielilor (ex. facturi…) ele vor trebui sa fie atașate premergător în pagina principală a funcției ”Buget – Activități și cheltuieli”.

Pentru a atașa un document se apasă butonul  , se completează datele din fereastra ce se va

deschide și apoi se salvează.

Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul                               . Pentru

editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele pentru editare              și butonul pentru ștergere .

Observație:

Câmpul TVA este un câmp editabil. În cazul cheltuielilor nepurtătoare de TVA, TVA-ul este 0.

Pentru a șterge o activitate se aplică principiul ștergerii informațiilor de la sfârșit la început (respectiv se vor

șterge subactivitățile, iar apoi activitatea principală).

Introducerea cheltuielilor se realizeaza la nivel de subactivitate. Nu este posibila introducerea, in bugetul proiectului, a unei cheltuieli care nu poate fi asociată unei anumite subactivități. Nu este posibilă introducerea, în bugetul proiectului, a unei cheltuieli care sa fie asociată unei activități

Toate valorile se introduc in lei.

| Activităţi/Cheltuieli | Descrierea cheltuielii | Achiziţie | U.M. | Cantitate | Preţ unitar (fără TVA) [LEI] | Valoare totală (fără TVA) [LEI] | Valoare TVA [LEI] | Eligibile [LEI] | TVA eligibile [LEI] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bugetul trebuie să fie corelat cu 22. Plan de achiziții  și 25. Activități previzionate.

| Neeligibile [LEI] | TVA neeligibile [LEI] | Total eligibile [LEI] | Total eligibile Less [LEI] | Total eligibile More [LEI] | Public [LEI] | Public Less [LEI] | Public More [LEI] | Nerambursabil [LEI] | Nerambursabil Less [LEI] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Nerambur sabil More [LEI] | UE [LEI] | UE Less [LEI] | UE More [LEI] | Contribuţie proprie [LEI] | Contribuţie proprie Less [LEI] | Contribuţie proprie More [LEI] | Buget de stat [LEI] | Buget de stat Less [LEI] | Buget de stat More [LEI] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ajutor de stat | Tip Ajutor de stat | Furnizat | Intensitatea intervenției (%) | Referinţă document justificativ | Justificare calcul buget eligibil atunci când este diferit de bugetul total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nu este cazul | Nu este cazul |  |  |  |  |
| 27. Date de implementare |  |  |  |  |  |

Se va completa tabelul cu datele de implementare de mai jos, după caz.

Tipul de investiție

| 106 |  | Valoare adăugată |
| --- | --- | --- |
| 107 |  | Diversificare |
| 108 |  | Mediu |
| 109 |  | Sociocultură |
| 110 |  | Guvernantă |

Tipul de beneficiari

| 1 |  |  |  | Autoritate publică |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  | Persoană juridică |
| 4 |  |  |  | Organizație de pescari |
| 5 |  |  |  | Organizații de producători |
| 6 |  |  |  | ONG |
| 7 |  |  |  | Centru de cercetare/universitate |
| 8 |  |  |  | Mixt |